|  |
| --- |
|  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |
| Программная система для автоматического создания выкроек |
|  |
| **Дарья Агапова, Полина Накао** |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**История изменений документа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Автор** | **Внесённые изменения** |
| 17.11.2022 | Д.Р. Агапова | Исходная версия задач проекта |
| 24.11.2022 | П.Д. Накао | Добавление заголовков подсистем и задач |
| 30.11.2022 | Д.Р. Агапова | Заполнение данных задач |

# ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

**TASK\_1 GEN**

***Интерфейс***

До 12.06.2023 реализовать веб-интерфейс для работы с системой. Интерфейс должен включать в себя элементы, указанных далее подсистем.

# ПОДСИСТЕМА FE-1

**TASK\_1 SO**

**Регистрация и аутентификация пользователя**

До 25.02.2023 реализовать возможность создания личной учетной записи в системе и проверки подлинности введенных данных пользователем с целью получения доступа к полному функционалу – FE-1 SO-1.0 и FE-1 SO-1.1 (см. Software Requirement Specification).

# ПОДСИСТЕМА FE-2

**TASK\_1 UA**

**Просмотр и удаление учетной записи пользователя**

До 04.03.2023 реализовать предоставления доступа к личной информации пользователя и удаления личной информации пользователя, объединенной в совокупность данных в БД – FE-2 UA-1.1 и FE-2 UA-1.2 (см. Software Requirement Specification).

**TASK\_1 UAD**

***Просмотр, редактирование и удаление данных учетной записи пользователя – параметры тела***

До 11.03.2023 реализовать предоставления доступа к параметрам тела в учетной записи, объединенных в совокупность данных в БД, редактирования и удаления совокупности/части совокупности данных в БД, представляющей параметры тела пользователя – FE-2 UAD-1.0, FE-2 UAD-1.1 и FE-2 UAD-1.2 (см. Software Requirement Specification).

**TASK\_2 UAD**

***Просмотр и удаление данных учетной записи пользователя – список избранного***

До 18.03.2023 реализовать предоставления доступа к списку избранного в учетной записи, объединенных в совокупность данных в БД и удаления части совокупности данных в БД, представляющей список избранного пользователя – FE-2 UAD-2.0 и FE-2 UAD-2.1 (см. Software Requirement Specification).

# ПОДСИСТЕМА FE-3

**TASK\_1 C**

***Просмотр каталога***

До 25.03.2023 реализовать предоставления доступа к совокупности данных в БД, представляющей выкройки системы– FE-3 C-1.0 (см. Software Requirement Specification).

**TASK\_1 PT**

***Просмотр и поиск выкроек по каталогу***

До 01.04.2023 реализовать предоставления доступа к совокупности данных в БД, представляющей выкройку системы и поиска части совокупности данных в БД, представляющей выкройки системы – FE-3 PT-1.2 и FE-3 PT-1.3 (см. Software Requirement Specification).

**TASK\_2 PT**

***Добавление выкройки в список избранного и генерация ее схемы***

До 08.04.2023 реализовать добавления совокупности данных, представляющей выбранную выкройку системы, в список избранного учетной записи пользователя и создания схемы выкройки по параметрам пользователя – FE-3 PT-2.0 и FE-3 PT-2.1 (см. Software Requirement Specification).

# ПОДСИСТЕМА FE-4

**TASK\_1 SSU**

***Просмотр, удаление, сохранение на локальное хранилище, отправка на внешнее хранилище единицы хранения схемы выкройки***

До 15.04.2023 реализовать предоставления доступа к сгенерированной схеме выкройки, удаления единицы хранения сгенерированной схемы выкройки, сохранения на локальное хранилище единицы хранения схемы выкройки и отправление на внешнее хранилище единицы хранения схемы выкройки – FE-4 SSU-1.0, FE-4 SSU-1.1, FE-4 SSU-1.2, FE-4 SSU-1.3 (см. Software Requirement Specification).

# ПОДСИСТЕМА FE-5

**TASK\_1 M**

***Просмотр 3D-модели выкройки***

До 22.04.2023 реализовать предоставления доступа к сгенерированной 3D-модели выкройки – FE-5 M-1.0 (см. Software Requirement Specification).